COMUNE DI SARDARA - PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Contratto appalto per l’esecuzione dei lavori di

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO DELL’ECOCENTRO COMUNALE  A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  DEI RIFIUTI URBANI ”

C.U.P. 				-  C.I.G.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADUE, addì ______ del mese di ___________ nella Residenza Municipale di Sardara, avanti a me, Dott. _________________________, Segretario  del  Comune di Sardara , sono comparsi:

_________________ nato a ______________________- il ____________, C.F. _______________________, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sardara, per il quale dichiara di agire, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,   cod. fisc. del Comune  N. ___________________,  che nel contesto  dell’ atto  verrà chiamato per brevità anche “ Ente Appaltante o Comune”;

Sig. ___________________  nato a _________________ il  ______________, residente a ______________ in via _____________ n. ____,  C..F.  ___________________________, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della impresa ________________________ con sede in _______________, via ___________ n. _____  -  numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di _________  _______ – P.IVA  ____________________  che nel prosieguo verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO:

CHE con deliberazione della G.C. n. _____ del __________ si approvava il progetto  esecutivo dei lavori di _______________________________________, redatto dall’Ing. Paolo Scarteddu  iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n 241, dell’importo complessivo lavori di € 54’000.00, di cui € 52’600.00 a base asta e € 1’400.00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico  n. ____ (Reg.Gen. n. _____) del _________  veniva indetta una procedura aperta, per l’affidamento in appalto dei lavori;

CHE a seguito della gara d’appalto sono stati provvisoriamente aggiudicati all’appaltatore i lavori in questione, come risulta dal verbale in data ______________ della Commissione di gara,

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ____  del ______________ (Reg. Gen. n. ____) sono stati aggiudicati all’appaltatore i  lavori di che trattasi, per l’importo contrattuale di € ______________, di cui € ______________ per lavori e € 1’400.00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre all’IVA.;

CHE è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, con il n. ______/X del  __________,  l’avviso in  merito all’esito della suddetta gara,  ai sensi  dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE il  titolare della ditta e il Responsabile del Procedimento, ____________________, in data  _______________ hanno sottoscritto, ai sensi dell’ art. 106 comma 3, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il verbale di sopralluogo, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

CHE che è stata acquisita la certificazione antimafia, contenuta nel certificato della Camera di Commercio di ____________ n. ______________ del _________.

CHE è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC) C.I.P. n. ____________ Prot. ___________ Rilasciato il ____________.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.  1  -  PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.  2 - OGGETTO DELL’ APPALTO

L’Ente Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO DELL’ECOCENTRO COMUNALE  A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  DEI RIFIUTI URBANI ”

Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO

I lavori di cui al Capitolato speciale di appalto si intendono appaltati in parte a corpo (forfait) e in parte a misura L’importo complessivo dell’appalto ammonta presuntivamente a euro 52'600.00  (diconsi euro cinquantaduemilaseicento/00)

di cui:

1)  per lavori a corpo soggetti a ribasso                                 euro 15'066.01

2)  per lavori a misura soggetti a ribasso                               euro 37'533.99

Totale (escluso IVA)                                                              euro 52'600.00

L’importo delle opere di sicurezza, escluse dalle cifre su indicate, ammonta a euro 1'400.00

Art. 3 – CATEGORIE DEI LAVORI

La composizione degli importi di cui all’art. 2 risulta dal seguente prospetto:

| N.O. | Cat. OG/OS | DESIGNAZIONE LAVORAZIONI | IMPORTO DELLE LAVORAZIONI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a corpo | a misura | totale |
| 1 | OG1 | Opere edili | 15066.01 | 37533.99 | 52600.00 |
|  |  | Totale a base d’asta | 15066.01 | 37533.99 | 52600.00 |
|  |  | Oneri per la sicurezza |  |  |  |

Le cifre che indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, sia in via assoluta sia nelle reciproche proporzioni, anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste che la Stazione appaltante riterrà necessario o opportuno apportare al progetto, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato o prezzi diversi da quelli offerti, purché l’importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e nell’osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, i lavori appartengono alla categoria OG1 e alla categoria OG6.

ART.  4 -  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione di G.C. n. _____ del ______ , esecutiva ai sensi di legge:

a) Capitolato Generale d’Appalto;

b) Capitolato Speciale d’appalto;

c) Elenco Prezzi unitari ;

d) Elaborati grafici progettuali e le relazioni;

e) cronoprogramma;

f) piano di sicurezza;

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata deliberazione della Giunta Comunale di approvazione  n. _____ del ________, e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e dal contratto,  l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- Circolare 2  febbraio  2009, n. 617: “ Istruzioni  per  l’applicazione  delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”, pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O. e D.M. Cit.;

- Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – parte vigente – per quanto compatibile con il codice dei contratti;

- D.P.R. 207/2010;

- Capitolato speciale di appalto;

- normativa antimafia;

- D.Lgs. 81/2008  e s.m.i;

- D.M. 37/2008;

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.4.2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’ 8.5.2008 e successivi decreti attuativi;

- D.Lgs. nn. 192/2005  (norme certificazione energetica), 152/2006  (codice ambiente), D.P.R. 412/1993,  legge 9/1991,  D.Lgs. 93/2000;

- L.R. n. 5/2007.

L’appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

–   lettera di invito/bando/disciplinare di gara;

–   capitolato speciale di appalto;

–   capitolato generale di appalto per i lavori pubblici (D.M. LL.PP. 145/2000  per la parte ancora vigente).

–  elaborati del progetto esecutivo posto a base d’appalto; in caso di contrasto tra gli elaborati grafici, prevarrà quello di scala grafica superiore. In caso di discordanze rilevate nell’ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Art. 6 – LAVORI IN ECONOMIA

L’Amministrazione avrà facoltà di fare eseguire direttamente dall’Appaltatore “in economia”  mediante cottimo fiduciario, eventuali lavorazioni accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati negli artt. 179, 186, 187, 192, D.P.R. 207/2010  e art. 5, comma 2, C.G.A.

Art. 7 – DIVIETO DI INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi dell’art. 1, D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all’Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci,  delle  comunicazioni  ricevute  e  qualsiasi  altro  dato  a  propria  disposizione,  nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera.

Art. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all’art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’elenco prezzi offerti, allegato al contratto, e comprendono tutto quanto previsto all’art. 32, D.P.R.  207/2010  nell’ambito della quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:

1)  materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

2)  operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

3)  lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell’opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel Capitolato, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell’appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 – NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall’elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di cui all’art. 163, D.P.R. 207/2010  e artt. 16, comma 2, e 17 C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, dove per prezzario della Stazione appaltante si intende il prezzario approvato dalla Regione Sardegna. L’accettazione dell’Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 163, D.P.R. 207/2010. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l’Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 189, 190, 191, D.P.R. 207/2010, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente. Tutti i nuovi prezzi – valutati al lordo – saranno soggetti a ribasso d’asta.

ART.  10 -  CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore,  a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’ art. ______ del Capitolato Speciale d’Appalto, la cauzione definitiva di € ________ (Euro _______________) pari al _____% dell’importo di aggiudicazione,  mediante polizza fidejussoria N. ………….. rilasciata in data ………….. dalla Compagnia ………………– Agenzia di …………….

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART.  11 -  POLIZZA ASSICURATIVA

L’ Appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 54, comma 6 della Legge Regionale n° 5/2007, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione con un massimale di _____________ Euro, che copra i danni subiti dalla stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle opere oggetto dell’appalto e di  _________ Euro che copra i danni subiti dalla stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle opere preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori comprensiva di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma assicurata di € 500.000,00.

Oppure

L’ Appaltatore ha presentato, ai sensi dell’art. 54, comma 6 della Legge Regionale n° 5/2007, apposita polizza di assicurazione con un massimale di ___________ Euro, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori comprensiva di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma assicurata di € 500.000,00, emessa in data ________ dalla Compagnia ____________

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 153, comma 3, D.P.R. 207/2010,  il Direttore dei lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori che dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del contratto (nel caso di cottimo, sostituire questa frase con  “dalla comunicazione di accettazione dell’offerta”) o, in caso d’urgenza, nei casi consentiti da legge, su autorizzazione del Responsabile del procedimento al Direttore dei lavori, subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Ai sensi dell’art. 153, comma 7, D.P.R. 207/2010,  qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a giorni 3, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L’Appaltatore è tenuto a iniziare i lavori immediatamente e a ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna, questo redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 6, 155, comma 4 e secondo le modalità e i casi di cui all’art. 154, D.P.R. 207/2010.

ART. 13 - TERMINE E ULTIMAZIONE

L’Appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 90 (NOVANTA) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore non può, per nessuna ragione, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori.

Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell’Appaltatore dell’avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010

ART. 14 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora avverse condizioni climatiche cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori utilmente la regola d’arte, la Direzione lavori potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. In materia si applicano le disposizioni di cui agli artt. 158 e 159,  D.P.R. 207/2010.

Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5, art. 159, D.P.R. 207/2010,  per la sospensione non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Le contestazioni dell’Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

ART. 15 - PROROGHE

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, l’Ente appaltante,  previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori

previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 9, art. 159, D.P.R. 207/2010.  In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato, tenendo conto di quanto disposto al comma 10, dell’articolo citato.

ART. 16 - PENALI PER IL RITARDO

Ai sensi dell’art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione è prevista la penalità nella misura giornaliera dell’ uno per mille dell’ammontare del netto contrattuale, per cui la penale corrisponderà a euro _______ per ogni giorno di ritardo, salvo il limite massimo previsto dall'art. 145, comma 3 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 17 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori, che procederà, ai sensi dell’art. 199, D.P.R. 207/2010,  alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo l’apposito certificato, salvo quanto disposto allo stesso articolo, al comma 1,  2° periodo.

Art. 18 – ESECUZIONE

L’Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L’Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d’obbligo si computano gli importi del contratto, l’importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli artt. 239 e 240, comma 1, D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 161, D.P.R. 207/2010.

Art. 19 – VARIANTI

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 132, D.Lgs. 163/2006, dall'art. 56 della L.R. n. 5/2007 e dagli artt. 10 e 11 D.M. LL.PP. 145/2000,  nonché degli artt. 161, 162 e 163, D.P.R. 207/2010.

ART. 30 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

I  pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno di € 20’000.00  (euro ventimila).

Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento a favore dell’Impresa.

L’emissione del certificato di pagamento e il pagamento dello stato finale, avverrà solo dopo l’acquisizione da parte del responsabile del procedimento, del D.U.R.C. In caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'esecutore, si applicano gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 . La rata di saldo verrà in ogni caso corrisposta entro  90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Qualora l’appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria prevista dall’art. 235 del comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, il predetto termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento da parte dell’Appaltatore delle maggiori imposte da lui dovute nel caso in cui l’importo del contratto risultasse maggiore di quello previsto dal presente atto.

Art. 20 – RITENUTE A GARANZIA

A garanzia dell’osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute di cui all’art. 4, D.P.R. 207/2010.

Art. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale di governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi non è ammessa, salvo qualto previsto dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, né è applicabile il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.

ART. 23 - CONTABILIZZAZIONE

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle prescrizioni dell’art. 184 del D.P.R. n. 207/2010.

I lavori a misura sono contabilizzati dal direttore dei lavori, con l’intervento dell’appaltatore. Il direttore dei lavori provvede alla misurazione e alla classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall’art. 185 del D.P.R. n. 207/2010.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in misura proporzionale all’importo dei lavori eseguiti.

Art. 24 – RITARDO NEI PAGAMENTI

I termini di pagamento degli acconti e del saldo si intendono con riferimento all’art. 143, D.P.R.  207/2010.  Si stabilisce che la misura del saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno, ai sensi dell'art.  1224, comma 2, c.c.

Art. 25 – CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto verrà compilato dal D.L. entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato e trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti. Si applicano gli artt. 200 e segg., D.P.R. 207/2010.

Art. 26 – COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(nel caso di lavori di importo sino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione).

L’opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del  certificato di regolare esecuzione che avrà luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006  e dell’art. 237, D.P.R. 207/2010]

se invece è necessario il collaudo: collaudo dell’intervento, che deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ai sensi degli artt. 219 e 229, D.P.R. 207/2010”.

L’Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare certificato di omologazione in conformità alle norme vigenti relativamente alla rispondenza del prodotto fornito con le specifiche tecniche del Capitolato.

Art. 27 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali   e   per   i   quali   l’Appaltatore   non   abbia   trascurato   le   ordinarie   precauzioni.

L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione ai sensi dell’art. 166, D.P.R. 207/2010.  Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, pena decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell’avvenimento. L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

Art. 28 – ONERI DELL’APPALTATORE (valutare di volta in volta)

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni indicati agli artt. 32, comma 4, D.P.R. 207/2010  e 6 C.G.A. e, in particolare:

- la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo,  tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008  e s.m.i.;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, capisaldi e simili, l’installazione delle attrezzature e impianti, nonché  gli  allacciamenti  provvisori,  necessari  al  normale  svolgimento  dei  lavori,  l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del [certificato di regolare esecuzione] (nel caso di collaudo modificare la dicitura), la sistemazione delle strade e i collegamenti esterni e interni, l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

- il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;

- la custodia e le spese per trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento, secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d’opera;

- la pulizia del cantiere;

- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;

- l’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, all’ente Appaltante, che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

- Per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 18, D.M.  LL.PP. 145/2000.

Art. 29 – PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori  da  eseguire  e  ai  termini  di  consegna  stabiliti  o  concordati  con  la  Direzione  lavori.

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche  proprie  del  lavoro  in  esecuzione  e  quelle  particolari  vigenti  in  cantiere.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità sia penale che civile per i danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. La stazione appaltante procederà d’ufficio alle verifiche di legge.

Art. 30 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

L’Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,

anche ai sensi dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006  e dell’art. 35, comma 28, D.L. 223/2006,  convertito con legge 248/2006  e sm.i.

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dai soggetti competenti, la Stazione appaltante procederà ai sensi degli artt. 4-5 e 6,  D.P.R. 207/2010.

Art. 31 – LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

In materia di durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto disposto dall’art. 27, D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 32 – ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali di legge.

ART. 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’ art. 118, del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 34 – PIANI DI SICUREZZA

(caso 1) Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal Capitolato speciale non rientra nei casi previsti dall’art. 3, comma 90, D.Lgs. 81/2008  e s.m.i.

L’Appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

L’Appaltatore dovrà consegnare all’Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico:

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (art. 131, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006);

- un piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006).

(oppure caso 2):  Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal Capitolato speciale rientra nel caso previsto dall’art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008  e s.m.i.”).

“Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, incaricato dall’Ente appaltante, ha redatto il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori, D.Lgs. 81/2008”.

L’Appaltatore dovrà consegnare all’Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 131, comma 2, lett.  a), D.Lgs. 163/2006);

- un piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006).

È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e di igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Art. 35 – PROGRAMMA DEI LAVORI

L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente, ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R.  207/2010,  prima dell’inizio dei lavori, un programma particolareggiato e impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi e il personale che intende impiegare per compiere le opere appaltate e specificando l’avanzamento previsto dei lavori.

Qualora il programma così sottoposto non riportasse l’approvazione della Stazione appaltante o perché in contrasto con le fasi previste dal piano di sicurezza, l’Appaltatore avrà un termine di 5  (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto. Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d’opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiornato. Il programma, mentre non vincola la Stazione appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’Appaltatore, che ha l’obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità. L’Appaltatore deve indicare inoltre per iscritto quali impedimenti ostacolino eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione lavori possa porvi tempestivo rimedio. Qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine ai sensi dell’art. 136, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

Art. 36 – SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall’Ente appaltante a condizione che l’Appaltatore provveda a:

- indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;

- non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta;

- richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, (allegando la documentazione prevista dall'art. 118, commi 2 e 8 del Codice); l'ente provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (salvo il minor termine di 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell’art. 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006),  termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati  motivi,  trascorso  il  quale  senza  che l’Ente  appaltante  abbia  provveduto,  l’autorizzazione si intende concessa;

- stipulare il contratto di subappalto con la Ditta subappaltatrice;

- depositare il contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008  e s.m.i.;

- individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

- in via generale e salvo quanto previsto all’art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto  termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla  prestazione oggetto  di contestazione  nella  misura  accertata  dal  direttore  dei lavori. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, deve essere acquisito il documento unico di regolarità contributiva. Nei casi di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006  e s.m.i., si applica l’art. 118, comma 3, stesso decreto.

- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;

- rispettare gli obblighi ex art. 3, legge 136/2010  e D.L. 187/2010,  convertito con mod. con legge 217/2010.  La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010.  Si richiama espressamente l'art. 3, comma 9-bis, legge 136/2010  e s.m.i.

- trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori eseguiti dall’Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;

- curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Appaltatore;

- garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici e cottimisti, nonché i dati previsti dall’art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs. 163/2006; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che nei limiti e con le modalità ex art. 170, comma 2, D.P.R. 207/2010.

Art. 37 – DANNI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, gli adempimenti e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, all’ambiente e alle cose nell’esecuzione dell’opera. Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’opera risponde direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore.

ART. 38 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L‘Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal direttore dei lavori nel corso dell’opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell’opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 18 del D.M. n. 145/2000.

ART. 39 - CONTROVERSIE

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo previsto dall’art. 240 del D.Lgs n. 163/2006. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria. E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’ art. 34 del decreto del Ministro dei LL.PP.  19/04/2000 n. 145

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006 e del D.P.P. 207/2010, sono stati oggetto di verifica.

ART. 40 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali di cui all’art. 139, D.P.R. 207/2010  saranno a completo carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione appaltante.

[Nel caso di scrittura privata/atto di cottimo, prevedere: “Il contratto sarà  registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lett. b), della Tariffa parte II e del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”].

ART. 41 - DOMICILIO DELL’ APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore, elegge domicilio presso  il Municipio di Sardara.

ART. 42 - ANTICIPAZIONI

Per i lavori di cui al presente contratto non verranno concesse anticipazioni del prezzo contrattuale in quanto vietate dall’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in Legge 28 maggio 1997, n. 140.

ART.  43 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 44 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Le parti danno atto che l’Appaltatore  dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto Impresa con meno di 15 dipendenti.

oppure

L’impresa ha presentato la certificazione rilasciata dal servizio dell’impiego della Provincia di ___________, competente per territorio nel quale l’appaltatore ha sede legale, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui  alla L. n. 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

ART. 45 -  REGISTRAZIONE.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui si richiede  la registrazione in misura fissa.

ART. 46 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Ente Appaltante, ai sensi dell’ art. 13 del D.lgvo 30.06.2003, n. 196, informa l’Appaltatore che tratterà  i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per  l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 47-  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’Art. 5, della legge 7/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è designato nella persona del ________________________________

ART. 48- CESSIONE DEI CREDITI

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.

ART. 18 - CESSIONI E AFFITTO DI AZIENDA

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006.

ART. 49 - CONTROLLO

Il responsabile unico del procedimento, periodicamente, verrà tenuto informato dal direttore dei lavori, sull’attività svolta, sulla tenuta della contabilità. Se il direttore dei lavori o l’Appaltatore lo riterranno necessario, potranno tenersi degli incontri presso la sede dell’Ente, per delle specifiche esigenze sull’attività del cantiere. Si fa inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art. 19 del D.M. n. 145/2000.

Del presente Atto io segretario ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

Quest’atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, occupa _____ (________i)  facciate e fin qui della ______________ .

Letto, approvato e sottoscritto

L’IMPRESA                                          IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

(Sig. ____________)		                             (_________________)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. _________________)